INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 16.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 17

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących etapowania inwestycji. W SIWZ, Etap I budowy stanowi część zachodnia budynku, Etap II stanowi budowa części środkowej i wschodniej budynku, a wg opisu Architektury, Etap I stanowi część zachodnia i środek, a Etap II stanowi budowa części wschodniej. Dylatacja konstrukcyjna w projekcie wykształcona jest w osi F co wskazuje na podział etapowania wg opisu architektury. W odpowiedzi na pyt nr 4 w komunikacie nr 3 czytamy iż podział na etapy narzuca nam SIWZ. Prosimy o podanie metody wykonania np. stropów budynku. Ponadto  termin realizacji etapu I jest mało realny (wykonanie do dnia 31 lipca 2013 )  zważywszy na początek rozpoczęcia prac ziemnych i fundamentowych w okresie zimowym. Prosimy o przesunięcie tego terminu do dnia 31.12.2013r.

Odpowiedź

SIWZ wprowadzają etapowanie inwestycji z punktu widzenia potrzeb inwestora, w szczególności konieczności oddania części  zachodniej budynku do 31 lipca 2013r. Niezbędne elementy robót ziemnych oraz konstrukcyjne należy wykonać zgodnie z dylatacją w osi F wg opisu Architektury. Nie ma możliwości zmiany terminu I etapu.

Pytanie nr  2

Prosimy podać na której kondygnacji i w którym miejscu możemy zamienić ścianki działowe szklane na ścianki gipsowo-kartonowe.

Odpowiedź

Zamawiający informuje , że należy zamienić ścianki działowe szklane na ścianki gipsowo-kartonowe na kondygnacji trzeciej i czwartej.

Pytanie nr  3

Które windy należy pozostawić wg Instrukcji dla oferentów? Prosimy o podanie lokalizacji.

Odpowiedź

Należy pozostawić windy  w osiach 17 ,19 oraz windę w osiach C D wg PW architektura.