INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: /22/ 846 00 11	Fax: /22/ 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 19/DU/Z/13

## Warszawa, lipiec  2013r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym 
o numerze: 19/DU/Z/13.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na potrzeby realizacji projektu „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej
i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych 
i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami. Zamówienie będzie realizowane z podziałem na zadania:

Zadanie 1: będzie realizowane w ramach projektu: „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w następującym zakresie:

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w budynkach Instytutu     Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 
2 serwerowni,

- adaptacja pomieszczeń bud. R oraz bud. B dla potrzeb serwerowni dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, na podstawie dokumentacji wykonawczej.

W załączeniu - dokumentacja wykonawcza (zał. nr 1).

Zadanie  2:   będzie realizowane bez udziału środków pochodzących z UE, na  wykonanie części biurowej budynku R w następującym zakresie:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej,

- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z wywiezieniem gruzu,

- realizacja budowy części biurowej budynku R na podstawie wykonanej dokumentacji   projektowej budowlano – wykonawczej zatwierdzonej przez inwestora.

W załączeniu: program funkcjonalno – użytkowy części biurowej budynku R (zał. nr 2).

Uwaga: prace prowadzone będą na czynnych obiektach.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –  45000000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje składanie  zamówień uzupełniających zgodnie  z treścią art. 67 ust. 6 ustawy, Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  9 miesięcy, od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia i wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2  prace  w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach biurowych i co najmniej 2  prace  
w zakresie budowy budynków  biurowych, oraz załączy dowody  potwierdzające, że prace te  zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży pisemne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. NR 156, poz. 1118 z późn. zm.);

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC, z okresem jej obowiązywania przez  czas trwania zamówienia, 
a w przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 1.000. 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). W przypadku krótszego terminu obowiązywania polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia), Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagać będzie oświadczenia Wykonawcy o przedłużaniu terminu obowiązywania na czas trwania zamówienia;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą, złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 5);

- kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywani

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Leszek Rams, e-mail: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Małgorzata Rzeszótko, e-mail: malgorzata.rzeszotko@ilot.edu.pl;

Janusz Żuczek, e-mail: janusz.zuczek@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Termin związania ofertą   − 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 19/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:  ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być  oznaczona  tylko numerem postępowania przetargowego tj. 19/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy zał. nr 3;

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 4;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz  wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2  prac  w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach biurowych i co najmniej 2  prac  w zakresie budowy budynków biurowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
 i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  prace te zostały wykonane należycie;

- dowody  potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

- pisemne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. NR 156, poz. 1118 z późn. zm.);

- kopię aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 1.000. 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych);

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 19/DU/Z/13) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 18.07.2013r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał nr 3). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 9.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy 									 Zał. nr 3

dot. sprawy nr 19/DU/Z/13

FORMULARZ CENOWY

Na wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego 
nr 19/DU/Z/13.

Ja, ..................................., niżej podpisany oferuję wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

RAZEM:

Cena netto  ...................................... PLN

Podatek VAT .................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

4. Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

data, pieczątka  i podpis wykonawcy  lub osoby upoważnionej

Zał. nr 4

…………………

# Pieczęć firmy

dot. sprawy nr 19/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

-/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/ posiadamy wiedzę i doświadczenie;

-/ dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................................

(data, pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 5

dot. sprawy nr  19/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.......................................................

(data, pieczątka i podpis wykonawcy 
lub osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 6

dot. sprawy nr 19/DU/Z/13

WYKAZ

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 prac  w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach biurowych i co najmniej 2  prac  w zakresie budowy budynków  biurowych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia | Wartość PLN zamówienia netto/brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

......................................................

(data, pieczątka  i podpis wykonawcy

lub  osoby upoważnionej

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

……………………

Pieczęć firmy

dot. sprawy: 19/DU/Z/13

Zał. nr 7

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………….. składając ofertę w postępowaniu 
o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz 
z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami”, prowadzonym przez Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02 256 Warszawa, oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

data, podpis i pieczątka wykonawcy
 lub osoby upoważnionej

* - niepotrzebne skreślić.

…………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 8

dot. sprawy: 19/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

# (data, pieczęć i podpis wykonawcy

# lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 9

Zamówienie przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

UMOWA nr projekt/DU/Z/2013

zawarta dnia ..................2013r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON ……………. oraz NIP ………., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

.............................................

wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym o nr 19/DU/Z/13 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

§1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – wykonanie  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych 
w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami.

- Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................na zasadach określonych w §6 umowy.

- Termin wykonania umowy – 9 miesięcy, od daty podpisania umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze ……….., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  budowlanych prac adaptacyjnych i instalacyjnych w budynkach Instytutu Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, zgodnie z ofertą złożoną  dnia: ..................

Przedmiot umowy będzie realizowane z podziałem na zadania:

Zadanie 1: będzie realizowane w ramach projektu: „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy
 i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
w następującym zakresie:

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w budynkach Instytutu     Lotnictwa wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 
2 serwerowni,

- adaptacja pomieszczeń bud. R oraz bud. B dla potrzeb serwerowni dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa,

na podstawie dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zadanie 2:   będzie realizowane bez udziału środków pochodzących z UE, na  wykonanie części biurowej budynku R w następującym zakresie:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej,

- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z wywiezieniem gruzu,

- realizacja budowy części biurowej budynku R na podstawie wykonanej dokumentacji   projektowej budowlano – wykonawczej zatwierdzonej przez inwestora,

na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wszelkie prace nie ujęte w umowie, a wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy traktowane będą jako prace wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na ………...

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru zgodnie z § 16 ust 4.

§4

WYNAGRODZENIE

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………….…. netto oraz VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co daje łączną kwotę ……………….zł (słownie:.....................................................................................................) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, regulowane będzie fakturami częściowymi, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac ze wskazaniem etapów płatności, uwzględniającym zakres rzeczowy prac oraz etapy fakturowania należności, za poszczególne zakończone prace. Końcowa faktura zostanie zapłacona w oparciu 
o bezusterkowy  protokół odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, 
w ciągu 21 dni, od daty jej dostarczenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz z fakturami o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy. Brak oświadczenia (o którym mowa w zdaniu poprzedzającym) będzie skutkował wstrzymaniem płatności faktur.

§5

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5,5% kwoty określonej w § 3 ust. 1, tj. w wysokości  …….. (słownie ………..).

2.	Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1, w formie ……… został przekazany Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§6

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

    - Strony oświadczają, iż znane im są przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej
 i cywilnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji wobec drugiej strony.

§7

PRAWA AUTORSKIE

- Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych.

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką.

- Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§8

ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT PODWYKONAWCOM

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą innym niż podany w ofercie jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie:  2 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, wynikającą 
z przepisów art. 647 KC strony zgodnie ustalają:

- wyłącza się w całości roszczenia regresowe Wykonawcy przeciw Zamawiającemu,

- roszczenia regresowe Zamawiającego przeciw pozostałym dłużnikom solidarnym mogą być dochodzone w pełnym zakresie tj. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu kwoty zapłaconej podwykonawcom w pełnej wysokości.

§9

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie p. ……………..

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego będą  …………………….

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  p. .................................. .

- Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy będzie  p. ……........................................ .

- Zmiana ww. osób wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony, nie wymaga jednakże aneksu do umowy.

§10

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne zapytanie w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

2)	współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie,

3)	nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, dokumentacji, opracowań potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,

4)	umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem umowy,

5)	przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizacje pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót. Inwestor zapewni ciągłą dostawę wody, energii elektrycznej na okres realizacji robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§11

# OBOWIĄZKI I ZADANIA WYKONAWCY

1.	Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji powykonawczej z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami, wymaganiami prawa budowlanego.

2.	Przekazana dokumentacja ma być zaopatrzona w pomiary oraz zawierać oświadczenie projektanta, że została opracowana zgodnie z umową i aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

  - użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych narzędzi i sprzętu,

  - wykorzystanie materiałów otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie do opracowania przedmiotu umowy

  - nie przekazywanie osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego

  - wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót uwzględniając listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

  - niezwłocznie po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników i osób uprawnionych do pobytu na placu budowy..

  - wykonanie usług serwisowych, przeglądów, konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń w zakresie ustalonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach, przez okres gwarancji wynikającej z umowy. Usługa serwisowa obejmuje pełne koszty, także robocizny z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych,

  - skuteczne informowanie przedstawicieli Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

  - w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

  - przestrzeganie obowiązujących zasad ppoż. i BHP obowiązujących 
w budownictwie oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego

4.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów; wyroby budowlane, o których mowa w niniejszym ustępie muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów budowlanych dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania (na żądanie Zamawiającego) jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca powinien podczas wykonywania robót oraz usuwania wad:

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia skutecznie odgradzające teren budowy, światła, znaki ostrzegawcze itp.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób by – w granicach wynikających 
z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy – nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. Zanieczyszczenia dróg dojazdowych spowodowanych środkami transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco. Jeżeli zanieczyszczenia dróg nie będą usuwane na bieżąco (2 godziny), Zamawiający (po uprzedzeniu Wykonawcy, telefonicznie i wpisem do dziennika budowy) zleci oczyszczenie drogi innemu Wykonawcy, a kosztem obciąży Wykonawcę robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonanie prac związanych z realizacją umowy, przedstawicielom Zamawiającego i wszystkim osobom przez niego upoważnionym.

- Uporządkowanie terenu objętego pracami budowlanymi przez Wykonawcę (przywrócenie do stanu pierwotnego) nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia budowy.

§12

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody w istniejących obiektach i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, obiekt remontowany, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§13

USUWANIE WAD

  - W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

  - Zaistniałe wady w wykonaniu robót budowlanych Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§14

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2a. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia ustalonego w umowie (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy).

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu prac wyniesie ponad 20 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2b. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy) z zastrzeżeniem przypadku określonego w §16 ust. 2.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego powyżej nie pokrywa poniesionej szkody strony, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania kontraktowego przez drugą stronę.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia kontraktu, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę 
z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§15

GWARANCJA

Termin gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi ……………  i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy udokumentowanym protokołem odbioru robót.

§16

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wykonawca (kierownik budowy, kierownicy robót) będzie zgłaszał (pisemnie oraz telefonicznie) przedstawicielom Zamawiającego wykonanie robót zanikających 
i ulegających zakryciu, dostarczając wyniki badań i prób, pomiary wymagane przez poszczególne normy lub przepisy techniczne oraz inne dokumenty określone 
w niniejszej umowie. Sprawdzenie i potwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego poprawności wykonania tych robót warunkuje możliwość kontynuacji kolejnych prac technologicznie po sobie następujących. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił do sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać

- otwory niezbędne do zbadania robót na żądanie Zamawiającego a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą sprawdzenie w/w robót – nie później niż następnego dnia roboczego – po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia tych robót.

- Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru częściowego wykonanych przez Wykonawcę robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robót (pisemnie oraz telefonicznie); jednocześnie dostarczając wyniki badań i prób, pomiary wymagane przez poszczególne normy lub przepisy techniczne (w tym przepisy wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego) oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie. Odbiór robót zostaje potwierdzony spisaniem protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę (kierownika budowy lub kierownika robót) i przedstawiciela Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi Zamawiającemu (pisemnie oraz telefonicznie) zakończenie realizacji przedmiotu umowy, gotowość do odbioru oraz kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych. O ile w toku czynności odbioru nie zostaną stwierdzone wady, zakończenie odbioru końcowego nastąpi po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to podlegają one bezwzględnemu usunięciu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, wymagające usunięcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia 
w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną przedstawia Wykonawca do uzgodnienia z Zamawiającym

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru pogwarancyjnego lub okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacji:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- rozwiązania firmy Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizacje robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania robót, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, po wezwaniu go przez Zamawiającego i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu. Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonie umowy innemu podmiotowi bądź osobie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Ponadto oprócz wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, a w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej 
w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia o ile prace te zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń użytych do wykonania zamówienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§18

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§19

Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Załączniki stanowią integralną część umowy. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Zamawiający informuje, że możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy w przypadku zaistnienia poniższych przesłanek:

- Konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub wystąpienia wad dokumentacji projektowej.

- Wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego.

- Opóźnienia wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień itp. lub odmowa wydania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

- Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych  rozwiązań technicznych lub technologicznych.

- Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac

- Wstrzymanie robót lub powstanie przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Stwierdzenie okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

……………………………………	…………..……...…………..

/pieczęć i podpis Zamawiającego/	/pieczęć i podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2

Program funkcjonalno – użytkowy części biurowej budynku R

Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114

część dz. ewid. nr 2 w obrębie 2-06-04

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej;

- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z wywiezieniem gruzu;

- realizacja budowy części biurowej budynku R na podstawie wykonanych projektów wykonawczych zatwierdzonych przez inwestora wraz z obsługą komunikacyjną
 i niezbędną infrastrukturą.

Parametry techniczne całego budynku R (część biurowa i część techniczna):

pow. użytkowa	503,50  m2

kubatura 	2725 m3

wysokość części technicznej	3,10. M	(jedna kondygnacja)

szerokość budynku 	16,14 m

długość budynku	36,32 m

Rozbudowa polega na wyburzeniu części biurowej budynku R (jednokondygnacyjnego) przyległego do części technicznej budynku, o powierzchni zabudowy około 200 m2 
o wysokości 3,00 m i wybudowanie nowej trzy kondygnacyjnej części biurowej budynku
 R o powierzchni zabudowy około 200 m2  i wysokości12 mb wraz z urządzeniami.

Teren inwestycji stanowi fragment działki nr 2 obręb 2-06-04  położona w Warszawie przy Al. Krakowskiej. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji znajduje się na terenie zamkniętym Instytutu Lotnictwa.

Parametry części biurowej budynku R

Budynek trzykondygnacyjny w technologii szkieletowo - monolitycznej żelbetowej. Fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne wypełniające z pustaków gazobetonowych

warstwowe. Stropy żelbetowe monolityczne. Stropodach pełny o konstrukcji żelbetowej, kryty papą.

powierzchnia zabudowy	ok. 200 m2

wysokość budynku wraz z urządzeniami	12. m / trzy kondygnacje

szerokość budynku 	ok. 17 m

długość budynku	ok. 13 m

W budynku przewidziano pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną oraz pomieszczenia pomocnicze (sanitarne, socjalne, itp.), a także pomieszczenia techniczne oraz serwerownie.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę wykonany zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami), oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003), 
(Dz. U.03.120.1133). Projekty zostaną wykonane w formie papierowej - 4 egzemplarzy do pozwolenia na budowę, 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej w ilości 2 egz.

- Projekty wykonawcze oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż budowlanych i instalacyjnych wraz z stosownymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami itp. wykonane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
 i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). Projekty wykonawcze zostaną wykonane w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy i 1 egz. wersji w elektronicznej a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przez wersje elektroniczną należy rozumieć:

- rysunki jako pliki w formacie *. dwg (do wersji „AutoCad 2002), oraz * pdf

- teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word 97), oraz * PDF

Rozbiórka istniejącego obiektu powinna być zrealizowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Budowa budynku powinna być zrealizowana na podstawie wykonanych projektów wykonawczych zatwierdzonych przez inwestora zgodne z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.03.207.2016 z późniejszymi zmianami) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.2 Zakres opracowania dokumentacji.

Dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę powinna zostać wykonana w zakresie:

● architektury,

● konstrukcji,

● warunków geotechnicznych posadowienia,

● instalacji sanitarnych: wod-kan, co, c.w, c.t,

● instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

● przyłącza (budowa, przebudowa, kolizje): wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, cieplne, teletechniczne,

● sieci (budowa, przebudowa, kolizje): energetyczna, wod-kan, cieplna,

● odwodnienie terenu,

● oświetlenie terenu,

● zagospodarowania zielenią,

● ogrodzenia,

● projektu drogowego : droga pożarowa, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, miejsca postojowe,

● projekt rozbiórki istniejących obiektów na działkach będących terenem inwestycji

● inne opracowania projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz realizacji budowlanej i oddania do użytkowania budynku  wraz z urządzeniami budowlanymi,

Całość opracowania projektowego część tekstową i graficzną w wersji elektronicznej
 w 2 egz. do celów przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz w wersji papierowej w ilości 4 egzemplarzy do pozwolenia na budowę i 5 egzemplarzach.

Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna zawierać:

1. Koncepcję programowo – przestrzenną, uwzględniającą:

- ustalenia decyzji o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

- załączoną koncepcję zabudowy, stanowiącą materiał pomocniczy. Dopuszcza się 
w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian w stosunku do załączonej koncepcji.

- wstępną propozycję doboru materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych, wyposażenia technologicznego oraz instalacyjnego

2.  Projekt budowlany wykonawczy w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 1,2,3,3a Ustawy Prawo Budowlane:

2.1.Projekty wykonawcze architektoniczno - budowlane obiektów przewidzianych do zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, w zakresie wynikającym z przepisów oraz pozytywnymi opiniami rzeczoznawców.

2.2. Projekt wykonawcze architektury poszczególnych obiektów obejmujące co najmniej rzuty, przekroje i elewacje, wykazy stolarki, wykończenia i wyposażenia pomieszczeń itp.

2.3. Projekt detali architektonicznych

2.4. Projekt technologii podstawowej (wiodącej) w zamierzeniu budowlanym

2.5. Projekty wykonawcze konstrukcji poszczególnych obiektów obejmujące:

- projekt zabezpieczeń wykopów,

- projekty konstrukcyjne fundamentów

- projekty elementów konstrukcji podstawowej oraz innych elementów nośnych i przekryć,

- projekty samodzielnych elementów konstrukcji jak: schody, zadaszenia itp.

2.6. Projekty wykonawcze instalacji:

- projekty wykonawcze instalacji kanalizacyjnych, wodnych i cieplnych,

- projekty instalacji przeciwpożarowych wodnych,

- projekt węzła cieplnego wraz z technologią,

- projekty instalacji centralnego ogrzewania,

- projekty wykonawcze wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji,

- projekty zabezpieczeń akustycznych w instalacjach,

2.7. Projekty sieci i przyłączy (w zakresie budowy, przebudowy, kolizji) wod-kan, co.

2.8. Inne – nie wymienione wyżej opracowania projektowe – niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, realizacji budowlanej i oddania obiektów do użytkowania, w tym :

- projekty zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych,

- projekty montażu urządzeń i/lub ich podłączenia do sieci instalacji,

- projekty dotyczące sposobu wykonania robót ziemnych,

- ewentualny projekt ogrodzenia terenu, małej architektury, zbiorczy plan uzbrojenia terenu itp.,

- instrukcje obsługi i eksploatacji :obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów, oraz pozytywne opinie rzeczoznawców,

2.10 Projekt założeń realizacji budowy, precyzujący warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące organizacji budowy, w tym oddawania obiektów w użytkowanie.

1.3. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa ma być zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Projektant opracuje projekt i przedmiary, w sposób umożliwiający jego realizację przez Wykonawcę wybranemu zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007. Nr 223 poz. 1655) Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia ewentualnych dodatkowych uwarunkowań. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę o niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca złoży oświadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towaru, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien dopisać 'lub równoważne”.

Do opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże niezbędne dane będące 
w jego posiadaniu.

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Program planowanego obiektu przewiduje następujące funkcje podstawowe:

- biurową,

- serwerownia

- sala konferencyjna,

- pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i socjalne

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Powierzchnia biologicznie czynna wynosić powinna co najmniej 25% powierzchni działki.  Istniejący drzewostan należy chronić w maksymalnym stopniu, wkomponowując go
w zagospodarowanie terenu. Wzdłuż ulic przewidzieć nasadzenia drzew bądź krzewów.

2.2. Wymagania dotyczące architektury

Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością użytkową.

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Z uwagi na położenie terenu w strefie uciążliwości w okolicy portów lotniczych (należy wykonać pomiary hałasu od Al. Krakowskiej oraz terenów portów lotniczych) w budynku winny być zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwość do poziomu określonego w stosownych przepisach i Polskich Normach. Projekt budowlany,
 w tym projekt zagospodarowania terenu należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Geometria dachu – dach plaski. Kolorystyka budynku powinna nawiązywać do otoczenia. Teren jest eksponowany w krajobrazie miejskim.

2.3. Wymagania projektowe dotyczące konstrukcji

Projektowany budynek biurowo – naukowy, średniowysoki – 3 kondygnacje nadziemne 
o klatkowym układzie komunikacyjnym, technologia budowlana – energooszczędna. Konstrukcja budynku – monolityczny szkielet żelbetowy z ceramicznym wypełnieniem ścian, przykryty stropodachem.

a) nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu,

b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji,

c) projekt elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać ekonomikę kosztów ich wykonania,

2.4. Wymagania projektowe dotyczące instalacji

Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu infrastruktury technicznej. Podłączenie mediów do istniejącej sieci.

Dla planowanej inwestycji Zamawiający przewiduje;

– zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci,

– zaopatrzenie w ciepło z istniejącej sieci ciepłowniczej.

ew. przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją.

2.5 Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej

Obsługę komunikacyjną planowanego budynku przewiduje się od Al. Krakowskiej, poprzez

istniejące drogi wewnętrzne.

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia

1. Ściany wewnętrzne murowane wykończone:

– kondygnacje nadziemne obustronnie tynkowane i malowane,

– rejon wejść do budynku materiały o trwałej fakturze,

2. Ściany zewnętrzne do wysokości min 200 cm nad terenem z materiałów trwałych odpornych na dewastację

3.Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów

– pom. socjalne – gres i glazura,

– łazienka – gres i glazura,

– pokoje, korytarze – malowanie emulsyjne,

– klatki schodowe i komunikacja - lamperia do wys. 140 cm nad posadzką.

4. Posadzki:

– pomieszczenia techniczne– posadzka betonowa z warstwą cementową zacierana na gładko,

– pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - wykładzina antystatyczna/gres,

– schody i ciągi komunikacyjne kondygnacji nadziemnych – kamień,

– korytarze - gres

5. Stolarka okienna aluminiowa/PCV

– w pomieszczeniach –  szklone pakietem zespolonym jednokomorowym 
o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/m2*K z okuciami obwiedniowymi: co najmniej jedno skrzydło w pomieszczeniu rozwieralno-uchylne.

– na klatkach schodowych- z możliwością przewietrzania

6 Parapety zgodne z Warunkami Technicznymi.

7. Stolarka drzwiowa

– drzwi wewnętrzne aluminiowe/

– do pomieszczeń technicznych oraz gospodarczych zgodne z Warunkami Technicznymi

– drzwi wejściowe i witryny z profili aluminiowych izolowane termicznie, szyba zespolona bezpieczna klasy P1 o wsp. K+1,1 W/m2K, wyposażone w elektro zaczep zintegrowany z instalacją domofonową, zamek , samozamykacz.

8. Ślusarka – balustrady klatek schodowych stal nierdzewna.

9. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w tzw. „biały montaż” tj. miskę ustępową typu kompakt, umywalkę, baterie mieszaczowe;

3. Część informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z przepisów.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę

3.3. Przepisy prawne i normy związane:

- dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, p.poż. oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania powierzonych robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i bezpośrednich uzgodnień na budowie.

- zaangażowania doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, gwarantującej wysoką jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy.

- realizacji robót zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami.

- bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie Zamawiającego.