**Nasz znak: 15/DU/Z/15 Data 12.03.2015 r. Ilość stron: 1**

### KOMUNIKAT nr 1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 15/DU/Z/15 wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udzielił następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

W paragrafie 5 SIWZ w postępowaniu j/w określacie Państwo termin wykonania zamówienia, następująco:

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż aparatury w siedzibie Zamawiającego nastąpi nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje następujące brzmienie powyższego paragrafu:

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia zapisu w paragrafie 5 SIWZ.  Zamawiający w opisany sposób planuje i  rezerwuje  czas niezbędny  na określone w SIWZ wzorcowania oraz na odpowiednie  szkolenia dotyczące obsługi wyposażenia.