INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 47/DU/Z/12

## Warszawa, październik 2012r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze  47/DUZ/12

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (CITLiK) wraz z przyłączami i infrastrukturą zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją budowlaną i dokumentacją wykonawczą.

Dane ogólne budowli wchodzącej w zakres inwestycji:

Wysokość - 17,98 m

Długość dłuższej elewacji – 75,95 m

Szerokość - 50,12 m

Powierzchnia zabudowy – 3198 m2

Powierzchnia całkowita budynku – 10 926,90 m2

Kubatura całkowita – 51 615,72 m3

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach.

Etap I:

Część zachodnia budynku: budynek czterokondygnacyjny

Powierzchnia zabudowy - 1013m2

Powierzchnia budynku – 4052 m2

Kubatura – 18 214 m3

Wysokość - 17,98 m

Etap II:

Część środkowa i wschodnia budynku: budynek czterokondygnacyjny

Wysokość - 17,98 m

Powierzchnia zabudowy – 2185 m2

Powierzchnia budynku – 6874,90 m2

Kubatura – 33 401,72 m3

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę budynku 1B,

- budowę budynku zgodnie z dokumentacją,

- wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne, zgodnie z dokumentacją, wod.-kan. i p.poż., kanalizacja bytowo-gospodarcza i deszczowa, instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne wewn., instalacja telefoniczna, instalacja odgromowa i uziemiająca oraz inne wynikające z dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

- wyposażenie pomieszczeń biurowych w biurka i krzesła a sale konferencyjne w stoły i krzesła zgodnie z dokumentacją

- oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe,

- nasadzenia wynikające z projektu zieleni,

- budowę dojazdu i dróg wewnętrznych z miejscami parkingowymi,

- zagospodarowanie terenu z budową ogrodzenia,

- odwodnienie terenu wraz z kanalizacją deszczową,

- budowę przyłącza wodociągowego,

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- budowę przyłącza centralnego ogrzewania,

- budowę przyłącza energetycznego oraz oświetlenia terenu,

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.).

Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia został określony w:

  - dokumentacji wielobranżowej architektoniczno-budowlanej:

    - Projekt budowlany – P.B., zał. nr 8

    - Projekt wykonawczy – P.W. Architektura cz I  tom I, zał. nr 9

    - Projekt wykonawczy – P.W. Architektura cz II tom II, zał. nr 10

    - Projekt wykonawczy – P.W. Konstrukcja tom III, zał. nr 11

    - Projekt wykonawczy – P.W. Instalacje elektryczne wewnętrzne tom IV, zał. nr 12

    - Projekt wykonawczy – P.W. Instalacje teletechniczne, SAP, inst. sanitarne tom V, zał. nr 13;

  - przedmiarach robót, zał. nr 14;

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zał. nr 15;

  - wymogach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

e/ pozwoleniu na budowę, zał. nr 16

Uwagi:

Załączone przedmiary mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do wyceny.

Zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej są zawarte w załączonej „Instrukcji zmian w projekcie dla potencjalnych wykonawców prac budowlanych”.

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu, do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia (w obecności przedstawiciela Zamawiającego) w celu zapoznania się z  jego  specyfiką i zakresem.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 45453000 - 7

Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia –  minimum 5 lat

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających, zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia

Etap I – Wykonanie części zachodniej budynku wraz z przyłączami, pomieszczeniami technicznymi i przekazanie tej części budynku do użytku do dnia 31 lipca 2013 r.

Etap II – Wykonanie części środkowej i wschodniej budynku wraz z przyłączami, pomieszczeniami technicznymi i przekazanie tej części budynku do użytku do dnia 30 czerwca 2014 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na budowie od podstaw, rozbudowie, przebudowie minimum trzech budynków biurowych, w tym: budowie od podstaw co najmniej jednego budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 6000m2, oraz budowie od podstaw, rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch budynków biurowych, każdy o powierzchni całkowitej części wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej nie mniejszej niż 5000m2.

Warunek, o którym mowa powyżej musi być udokumentowany w wykazie zrealizowanych robót z podaniem ich rodzaju i powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz przekazane do użytkowania.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 – tekst jedn. ze zm.). zakresie odpowiednich specjalności do: kierowania robotami budowlanymi (przynajmniej 1 osoba) w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (kierownik budowy), kierowania robotami budowlanymi (przynajmniej 1 osoba) w specjalności sanitarnej (kierownik robót), kierowania robotami budowlanymi (przynajmniej 1 osoba) w specjalności elektrycznej (kierownik robót), kierowania robotami budowlanymi (przynajmniej 1 osoba) w specjalności drogowej (kierownik robót).

Ponadto Wykonawca musi wykazać, że posiada przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 50 osób w każdym roku, w tym personelu kierowniczego minimum 5 osób z uprawnieniami kierownika budowy.

Uwaga w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi informację, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 35 000 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) oraz przedstawi aktualną polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). W przypadku polis na kwotę niższą niż 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagać będzie wykupienia ubezpieczenia dodatkowego do powyższej kwoty, oraz dla wszystkich polis, oświadczenia Wykonawcy o przedłużaniu terminu obowiązywania polisy na czas trwania zamówienia jeżeli okres jej obowiązywania będzie krótszy niż termin realizacji zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał,  e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Leszek Rams, email: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Małgorzata Rzeszótko, e-mail: malgorzata.rzeszotko@ilot.edu.pl.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Termin związania ofertą

60 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 38 (parter), za pośrednictwem poczty oraz faksu lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł)

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w treści dokumentu konieczny jest zapis:

„Kwota wadium zostanie wypłacona na pierwsze pisemne żądanie Instytutu Lotnictwa”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

–	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

–	nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

–	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

–	jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa:

Bank PKO S.A., nr konta: 90124062471111000049772760 z dopiskiem „postępowanie 
nr 47/DU/Z/12”. Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, przed terminem składania ofert.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną z wyżej wymienionych form wadium, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zastrzeżeniem art. 46 ust 4a, ustawy Pzp.

Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, centralnego rejestru działalności gospodarczej lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1) ;

- pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 );

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3 );

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik podpisuje dokumenty lub poświadcza dokumenty za zgodność z oryginałem);

5. wykaz zrealizowanych w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie budynków biurowych, w tym: budowie od podstaw co najmniej jednego budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 6000m2, oraz budowie od podstaw, rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch budynków biurowych, każdy o powierzchni całkowitej części wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej nie mniejszej niż 5000m2. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym (zał. nr 4 );

- dokumenty potwierdzające, że w/w prace, zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

6. oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia w następujących specjalnościach: kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (kierownik budowy), kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej (kierownik robót),  kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej (kierownik robót), kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik robót), posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006r. nr 156, poz. 1118 – tekst jedn. ze zm.).

7. sprawozdania finansowe lub ich części potwierdzające, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniano minimum 50 osób w każdym roku, oraz oświadczenie, że wśród tych osób było zatrudnionych minimum 5 osób personelu kierowniczego, z uprawnieniami kierownika budowy, posiadających wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że Wykonawca posiada rachunek ze środkami finansowymi lub zdolność kredytową na kwotę minimum 35 000 000 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) ;

- kopię aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia, lub oświadczenie o nie zatrudnianiu podwykonawców;

- oświadczenie potwierdzające dokonanie wizji lokalnej (zał. nr 6);

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium;

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr  47/DU/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38  (parter) do dnia  12.12.2012r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał.  nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 7.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5.5% proponowanej 
w formularzu cenowym wartości przedmiotu umowy brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa Bank PKO S.A., nr konta 90124062471111000049772760.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin ważności zabezpieczenia musi być dłuższy o minimum miesiąc od daty zakończenia świadczenia usług oraz prawo zaspokojenia roszczeń, do wysokości zabezpieczenia, przez Zamawiającego nie może być niczym ograniczone.

##### Czynności niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przed zawarciem umowy

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy:

- Kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych) w okresie realizacji zamówienia. W przypadku kiedy okres obowiązywania polisy będzie krótszy niż termin realizacji zamówienia, wymagane będzie oświadczenie Wykonawcy o przedłużaniu terminu obowiązywania polisy na czas trwania zamówienia.

- Potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ich oferta została wybrana, przedstawią umowę regulującą ich współpracę

- Uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu prac ze wskazaniem etapów płatności.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy 									   Zał. nr  1

Dotyczy sprawy nr 47 /DU/Z/12

FORMULARZ CENOWY

## na wykonanie  robót budowlanych w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych wraz 
 przyłączami i infrastrukturą oraz pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą,

na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie, Al. Krakowskiej 110/114, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, do postępowania przetargowego 
nr  47/DU/Z/12.

## Ja, ..................................., niżej podpisany…………………………….. reprezentując firmę ............................................... oferuję wykonanie robót budowlanych 
w ramach inwestycji:  Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych wraz z przyłączami i infrastrukturą, oraz pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

- Oferowany termin gwarancji………………

3.	Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/  oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w   warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr  2

Dot. sprawy nr  47/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/	posiadam wiedzę i doświadczenie;

-/ dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

..............................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr  3

Dot. sprawy nr  47/DU/12

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr  4

Dot. sprawy nr  47/DU/Z/12

WYKAZ

wykaz  zrealizowanych w okresie pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, zamówień, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie

budynków biurowych, w tym: budowie od podstaw co najmniej jednego budynku o

powierzchni całkowitej nie mniejszej   niż 6000m2, budowie od podstaw, rozbudowie lub

przebudowie co najmniej dwóch budynków   biurowych, każdy o powierzchni całkowitej

części wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej nie mniejszej niż 5000m2

| Lp. | Nazwa zamówienia | Termin wykonania zamówienia od – do (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Typ budynku/powierzchnia całkowita/rodzaj prac (budowa, rozbudowa przebudowa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr  5

Dot. sprawy nr  47/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że osoby odpowiedzialne za wykonanie zamówienia w następujących specjalnościach: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, kierownik budowy, kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, kierownik robót , kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, kierownik robót , kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej,  kierownik robót, posiadają wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.).

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

...............................................................

# (data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 6

Dot. sprawy nr 47/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż w dniu ..................... 2012 roku dokonaliśmy wizji lokalnej  w związku 
z prowadzonym  postępowaniem przetargowym o nr 47/DU/Z/12, na wykonanie  robót budowlanych w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych” wraz z przyłączami i infrastrukturą oraz pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą, na terenie Instytutu Lotnictwa 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

UMOWA nr projekt/DU/Z/2012

zawarta dnia ..................2012r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr inż. Witolda Wiśniowskiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON ……………. oraz NIP ………., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

.............................................

wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr  47/DU/Z/12 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – wykonanie  robót budowlanych w ramach inwestycji: „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych 
i Kosmicznych” wraz  z przyłączami i infrastrukturą zgodnie z pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą

- Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................na zasadach określonych w § 3 umowy.

- Termin wykonania umowy –..................................

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą dnia ……… prac, której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 47/DU/Z/12 na wykonanie  robót budowlanych w ramach inwestycji  „Budowa budynku biurowo – naukowego Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych” wraz  przyłączami  i infrastrukturą zgodnie z   pozwoleniem na budowę i dokumentacją wykonawczą.

- Wykonawca  wstępnie potwierdza, że przekazane informacje od Zamawiającego zawarte w pozwoleniu na budowę i dokumentacji wykonawczej wystarczą do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z założeniami Zamawiającego.

O zauważonych brakach Wykonawca będzie informował Zamawiającego w terminie 30 dni od przekazania mu przez Zamawiającego kompletu dokumentacji wykonawczej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

- Wszelkie prace nie ujęte w umowie, a wykonywane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako prace wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te prace nie zostanie zapłacona).

§2

Termin realizacji umowy

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy ustala się na ………...

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru zgodnie z § 15 ust 4.

§3

Wynagrodzenie

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………….…. netto oraz VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co daje łączną kwotę ……………….zł (słownie:.....................................................................................................) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, regulowane będzie fakturami częściowymi, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac ze wskazaniem etapów płatności, uwzględniającym zakres rzeczowy prac oraz etapy fakturowania należności, za poszczególne zakończone prace. Końcowa faktura zostanie zapłacona w oparciu o bezusterkowy  protokół odbioru zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty prawidłowo wystawionej faktury, 
w ciągu 21 dni, od daty jej dostarczenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz z fakturami o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy. Brak oświadczenia (o którym mowa w zdaniu poprzedzającym) będzie skutkował wstrzymaniem płatności faktur.

§4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5,5% kwoty określonej w § 3 ust. 1, tj. w wysokości  …….. (słownie ………..).

2.	Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1, w formie ……… został przekazany Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§5

Tajemnica przedsiębiorstwa

1.	W ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa strony zobowiązują się do:

a)	utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

b)	wzajemnego przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

2. Strony oświadczają, iż znane im są przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej 
i cywilnej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji wobec drugiej strony.

§6

Zlecenie wykonania robót podwykonawcom

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą innym niż podany w ofercie jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie:  2 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, wynikającą 
z przepisów art. 647 KC strony zgodnie ustalają:

- wyłącza się w całości roszczenia regresowe Wykonawcy przeciw Zamawiającemu,

- roszczenia regresowe Zamawiającego przeciw pozostałym dłużnikom solidarnym mogą być dochodzone w pełnym zakresie tj. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu kwoty zapłaconej podwykonawcom w pełnej wysokości.

§7

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie p. ……………..

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego będą  …………………….

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie  p. .................................. .

- Przedstawicielem z ramienia Wykonawcy będzie  p. ……........................................ .

- Zmiana ww. osób wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony, nie wymaga jednakże aneksu do umowy.

§8

Obowiązki Zamawiającego

- W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne zapytanie w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania danego zapytania,

2)	współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie,

3)	nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, dokumentacji, opracowań potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,

4)	umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem umowy,

5)	przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizacje pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót. Inwestor zapewni ciągłą dostawę wody, energii elektrycznej na okres realizacji robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9

# Obowiązki i zadania Wykonawcy

1.	Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji powykonawczej z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami, wymaganiami prawa budowlanego.

2.	Przekazana dokumentacja ma być zaopatrzona w pomiary oraz zawierać oświadczenie projektanta, że została opracowana zgodnie z umową i aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2)	użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych narzędzi i sprzętu,

3)	wykorzystanie materiałów otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie do opracowania przedmiotu umowy

4)	nie przekazywanie osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego

5)	wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót uwzględniając listę producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

6)	niezwłocznie po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników i osób uprawnionych do pobytu na placu budowy..

7)	Wykonanie usług serwisowych, przeglądów, konserwacji wszystkich zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń w zakresie ustalonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach, przez okres gwarancji wynikającej z umowy. Usługa serwisowa obejmuje pełne koszty, także robocizny z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych,

4.	Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów; wyroby budowlane, o których mowa w niniejszym ustępie muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów budowlanych dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania (na żądanie Zamawiającego) jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca powinien podczas wykonywania robót oraz usuwania wad:

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia skutecznie odgradzające teren budowy, światła, znaki ostrzegawcze itp.

- Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób by – w granicach wynikających 
z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy – nie zakłócać funkcjonowania przedsiębiorstwa.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. Zanieczyszczenia dróg dojazdowych spowodowanych środkami transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco. Jeżeli zanieczyszczenia dróg nie będą usuwane na bieżąco (2 godziny), Zamawiający (po uprzedzeniu Wykonawcy, telefonicznie i wpisem do dziennika budowy) zleci oczyszczenie drogi innemu Wykonawcy, a kosztem obciąży Wykonawcę robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonanie prac związanych z realizacją umowy, przedstawicielom Zamawiającego i wszystkim osobom przez niego upoważnionym.

- Uporządkowanie terenu objętego pracami budowlanymi przez Wykonawcę (przywrócenie do stanu pierwotnego) nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia budowy.

§10

Ubezpieczenie

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody w istniejących obiektach i urządzeniach, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, obiekt remontowany, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§11

Usuwanie wad

  - W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

  - Zaistniałe wady w wykonaniu robót budowlanych Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§12

- Niezależnie od obowiązków wymienionych w §9 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- skutecznego informowania przedstawicieli Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- przestrzegania obowiązujących zasad ppoż. i BHP obowiązujących 
w budownictwie oraz przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego

§13

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2a. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia ustalonego w umowie (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy).

- Jeżeli zwłoka w wykonaniu prac wyniesie ponad 20 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2b. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego (kwoty określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy) z zastrzeżeniem przypadku określonego w §16 ust. 2.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego powyżej nie pokrywa poniesionej szkody strony, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania kontraktowego przez drugą stronę.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia kontraktu, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę 
z dowolnej należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§14

Gwarancja

Termin gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi ……………  i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy udokumentowanym protokołem odbioru robót.

§15

Odbiory robót budowlanych

- Wykonawca (kierownik budowy, kierownicy robót) będzie zgłaszał (pisemnie oraz telefonicznie) przedstawicielom Zamawiającego wykonanie robót zanikających 
i ulegających zakryciu, dostarczając wyniki badań i prób, pomiary wymagane przez poszczególne normy lub przepisy techniczne oraz inne dokumenty określone 
w niniejszej umowie. Sprawdzenie i potwierdzenie przez przedstawicieli Zamawiającego poprawności wykonania tych robót warunkuje możliwość kontynuacji kolejnych prac technologicznie po sobie następujących. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił do sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót na żądanie Zamawiającego a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Przedstawiciele Zamawiającego przeprowadzą sprawdzenie w/w robót – nie później niż następnego dnia roboczego – po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia tych robót.

- Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru częściowego wykonanych przez Wykonawcę robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robót (pisemnie oraz telefonicznie); jednocześnie dostarczając wyniki badań i prób, pomiary wymagane przez poszczególne normy lub przepisy techniczne (w tym przepisy wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego) oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie. Odbiór robót zostaje potwierdzony spisaniem protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Wykonawcę (kierownika budowy lub kierownika robót) i przedstawiciela Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi Zamawiającemu (pisemnie oraz telefonicznie) zakończenie realizacji przedmiotu umowy, gotowość do odbioru oraz kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych. O ile w toku czynności odbioru nie zostaną stwierdzone wady, zakończenie odbioru końcowego nastąpi po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to podlegają one bezwzględnemu usunięciu.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione wady, wymagające usunięcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia 
w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną przedstawia Wykonawca do uzgodnienia z Zamawiającym

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru pogwarancyjnego lub okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§16

Odstąpienie od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacji:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- rozwiązania firmy Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca przerwał realizacje robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

- po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania robót, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, po wezwaniu go przez Zamawiającego i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu. Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonie umowy innemu podmiotowi bądź osobie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Ponadto oprócz wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia, a w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie  30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonej 
w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia zaplecza.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia o ile prace te zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń użytych do wykonania zamówienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§17

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§18

Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i jednego egzemplarza dla Zamawiającego.

Załączniki stanowią integralną część umowy. Zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Zamawiający informuje, że możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy w przypadku zaistnienia poniższych przesłanek:

- Konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub wystąpienia wad dokumentacji projektowej.

- Wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego.

- Opóźnienia wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień itp. lub odmowa wydania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

- Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych  rozwiązań technicznych lub technologicznych.

- Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac

- Wstrzymanie robót lub powstanie przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Stwierdzenie okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

……………………………………	…………..……...…………..

/pieczęć i podpis Zamawiającego/	/pieczęć i podpis Wykonawcy/