INSTYTUT  LOTNICTWA

Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 19/DU/Z/13	Data: 12.07.2013r.                         Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 5

do postępowania nr  19/DU/Z/13

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 19/DU/Z/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza takie opracowanie harmonogramu, który będzie przewidywał takie etapy, które pozwolą na comiesięczne fakturowanie ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza takie opracowanie harmonogramu przez Wykonawcę 
i zatwierdzenie przez Zamawiającego, który pozwoli na comiesięczne fakturowanie.

Pytanie nr 2

Zwracamy uwagę, że § 6 ust. 3) projektu umowy odnosi się do odbiorów o których mowa w § 2 ust. 4 – projekt umowy nie przewiduje jednak takiego ustępu w tym paragrafie. Prosimy
o stosowne uzupełnienie projektu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktualny projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o wprowadzeni postanowienia zgodnie z którym kary za etapy zostaną anulowane 
w sytuacji, gdy Wykonawca ukończy przedmiot umowy w terminie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktualny projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 4

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy. Zwracamy uwagę, że z uwagi na formułę zaprojektuj i wybuduj prace projektowe oraz formalności związane z uzyskiwaniem decyzji przypadają na okres letnio – jesienny, zaś realizacja robót budowlanych w efekcie wkracza 
w okres zimowy, co może spowodować, że dotrzymanie 9m-cznego terminu będzie nierealne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia okresu wykonania inwestycji.

Pytanie nr 5

Zważywszy na brzmienie art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca wnioskuje
o wprowadzenie katalogu dopuszczalnych zmian do umowy, m.in. o niżej wymienione okoliczności:

  - konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub wystąpienia wad dokumentacji projektowej,

  - wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego,

  - opóźnienia wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień itp. lub odmowa wydania ww. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

  - stwierdzanie w trakcie realizacji, że stan rzeczywisty nie odpowiada założeniom wynikającym z dokumentacji przetargowej

  - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami,

  - konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

  - wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 
w znacznym stopniu utrudniających prowadzeni prac,

  - wstrzymanie prac lub powstanie w przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od stron,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktualny projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 6

Zwracamy się o zmianę w § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu do co najmniej 60 dni.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że aktualny projekt umowy został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa i oświadczenia, konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,  w tym przystąpieniu do uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa i oświadczenia, konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,  w tym przystąpieniu do uzyskiwania pozwolenia na budowę.