UMOWA Nr /projekt/

zawarta dnia ………………….2015r. w Warszawie pomiędzy

Instytutem Lotnictwa, adres: 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

a firmą:

……………….., z siedzibą…………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000280301 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….., ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON: …………………. oraz NIP: …………………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………

a wspólnie zwanymi Stronami.

Do zamówienia objętego niniejszą umową nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wystąpienie przesłanek określonych w art. 4 pkt. 8a pzp.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – opracowanie i dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do obsługi nowo powstającego stanowiska badawczego Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów, zgodnie z § 1.

- Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości …………………………… zł netto plus ……………… VAT, tj. ……………………. zł brutto, na zasadach określonych w § 6 Umowy.

- Termin wykonania umowy – termin realizacji prac:

- dostawa sprzętu do 5 tygodni od daty podpisania umowy

- dostawa i uruchomienie oprogramowania do 10 tygodni od daty podpisania umowy

§1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest opracowanie i dostawa specjalistycznego oprogramowania 
i sprzętu do obsługi nowo powstającego stanowiska badawczego Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów, zgodnie z ofertą ……………….. z dn. …………………. r.:

- Oprogramowanie i sprzęt do obsługi stanowiska HT&FML wg poniższego zestawienia:

- Oprogramowanie stacji roboczej

- Oprogramowanie sterowników czasu rzeczywistego

- Oprogramowanie na sterowniku ethRIO

- Aplikacja pracująca na macierzy

- Aplikacja TDMS Merger

- Sprzęt firmy National Instrument

- Terminale przyłączeniowe Phoenix Contact

- Switch przemysłowy Advantech EKI-2728-BE

- Komputer operatora – HP Z230

- Udział w testach wejść/wyjść z systemu

- Udział w uruchomieniu i strojeniu algorytmów sterujących pracą stanowiska testowego

- Przeszkolenie pracowników Instytutu Lotnictwa z zakresu obsługi oraz bezpieczeństwa dostarczanego systemu

- Przekazanie instrukcji obsługi oprogramowania w języku polskim wraz z kodem źródłowym

- Oprogramowanie zostanie opracowane na podstawie projektu technicznego przygotowanego w Instytucie Lotnictwa

- Wszelkie prace nie ujęte w umowie, a dostarczane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako prace wykonane przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te prace nie zostanie zapłacona).

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi:

- dostawa sprzętu do 5 tygodni od daty podpisania umowy

- dostawa i uruchomienie oprogramowania do 10 tygodni od daty podpisania umowy

- Wykonawca wykona w języku polskim dokumentację wraz z instrukcją obsługi oprogramowania oraz przekaże kody źródłowe. Zamawiający przeprowadzi proces kontroli (testy) przekazanej wersji oprogramowania, dokumentacji technicznej oraz kodów źródłowych w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Z przeprowadzonego procesu Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierającego co najmniej: datę wykonania testów, oznaczenie wersji, nazwiska osób wykonujących testy, ewentualne wszelkie inne informacje niezbędne do przeprowadzenia testów.

- Protokół odbioru końcowego jest potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy,

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji,

- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne
 i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy w dniu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia,

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa,

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie;

- Wykonawca oraz Zamawiający mają prawo opublikowania informacji o fakcie zawarcia niniejszej Umowy oraz jej przedmiocie z wyłączeniem zapisów szczegółowych, 
w szczególności informacji dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy. Każdorazowo jednak Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną zgodę na treść publikacji 
z wyłączeniem informacji wymaganych przepisami prawa.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest: …………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, ze strony Wykonawcy: …………………..

§5

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Na prawidłowe działanie oprogramowania wytworzonego w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz dostarczony sprzęt Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru częściowego dla sprzętu (dla sprzętu NI obowiązuje gwarancja 36 miesięcy) oraz protokołu odbioru końcowego dla oprogramowania.

- Jeżeli w okresie gwarancji oprogramowanie, sprzęt/materiały okażą się wadliwe (przez wadę oprogramowania Strony rozumieją funkcjonowanie oprogramowania w sposób niezgodny z zatwierdzoną specyfikacją funkcjonalną oraz opisem dostarczonej Wykonawcy dokumentacji, przy czym wadą oprogramowania nie jest błąd systemowy lub błąd środowiska programowania LabVIEW, w którym oprogramowanie jest tworzone, za które to błędy odpowiadają (i mogą usunąć) wyłącznie producenci danego elementu, niebędący Wykonawcą, np.: Microsoft, National Instruments), Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub wymiany na nowy wolny od wad, o identycznych parametrach.

- W przypadku stwierdzenia wad nośnika oprogramowania w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt nośnika na wolny od wad, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia reklamacji w systemie Help Desk Wykonawcy (dostępny pod adresem serwis.veritech.pl).

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas naprawy.

- Czas reakcji na zgłoszenie wady przez Wykonawcę, wynosił będzie maksymalnie 1 dzień roboczy, liczony od dnia roboczego następującego po dniu zawiadomienia Wykonawcy o wystąpienia usterki i jej rodzaju.

- Czas naprawy oprogramowania przez Wykonawcę nie będzie dłuższy niż 10 dni roboczych, od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie oprogramowania (i jej rodzaju wraz z opisem wady). Czas ten może być dłuższy, jeżeli opis wady będzie błędny lub mało precyzyjny.

- Czas naprawy sprzętu/materiałów, o których mowa w § 1 Umowy przez Wykonawcę nie będzie dłuższy niż 20 dni roboczych, od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Zgłoszenie powinno zostać wykonane poprzez system Help Desk Wykonawcy, który jest dostępny pod adresem serwis.veritech.pl (zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady sprzętu, opis procesu, który doprowadził do takiego zachowania – aby możliwe było jego odtworzenie, numer seryjny wadliwego sprzętu).

§6

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……………….. zł netto plus ……….. VAT, tj. …………………….. zł brutto, płatne w następujący sposób:

      - I transza - 30% kwoty brutto po podpisaniu umowy, tj. ……………….. zł brutto

      - II transza - 30% kwoty brutto po dostarczeniu sprzętu, tj. …………… zł brutto

      - III transza - 40% kwoty brutto po zakończeniu testów i odbiorze końcowym, 
tj. …………… zł brutto

- Zapłata każdej transzy wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur (II i III transza) stanowią protokoły odbioru, podpisane przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 6.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępniać, w odpowiedzi na żądanie pracowników Wykonawcy, informacje niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, w szczególności do udzielania informacji zwrotnej dotyczącej poprawności wprowadzonych zmian 
i zatwierdzania każdej z nich w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych liczone od dnia roboczego następującego po dniu otrzymania powiadomienia o ich wprowadzeniu oraz zobowiązuje się do realizacji innych zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy.

- Opóźnienia będące skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego lub osób trzecich, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, spowodują zmianę terminu dostawy przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w taki sposób, że sumaryczny czas przesunięć będzie równy czasowi opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego (lub osób, za które ponosi odpowiedzialność). Informacja o terminie dostawy przedmiotu Umowy, zaktualizowana w związku z wystąpieniem przedmiotowych opóźnień, zostanie przesłana Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przyczyny opóźnienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminów realizacji Umowy z powodu przedmiotowego przesunięcia, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych przez niego do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego.

§9

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zawinioną przez Wykonawcę zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty netto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku, gdy zawiniona przez Wykonawcę zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- W przypadku, gdy zawiniona zwłoka Zamawiającego w realizacji obowiązków przyjętych niniejszą Umową, będąca skutkiem nieuzasadnionego działania lub zaniechania Zamawiającego, dłuższa niż 14 dni kalendarzowych upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od niniejszej Umowy.

- W przypadku zawinionej przez Wykonawcę zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wartości uszkodzonego oprogramowania lub sprzętu, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za cały okres obowiązywania Umowy za każdy przypadek naruszenia.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy lub Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w zakresie, w jakim Zamawiający korzysta z przedmiotu Umowy niezgodnie z jej przeznaczeniem.

- W przypadku, gdy jedna ze Stron rażąco narusza postanowienia Umowy, 
w szczególności nie uiszcza w terminie należności z tytułu realizacji Umowy, narusza postanowienia zawarte w § 3 Umowy lub działa na szkodę drugiej Strony i nie zaprzestanie tych naruszeń w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania od drugiej Strony pisemnego żądania do ich zaprzestania, drugiej Stronie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono następstwem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności w celu należytego spełnienia świadczenia.

- Strona powołująca się na zaistnienie przeszkody, o której mowa w ust. 1, zobowiązana jest, niezwłocznie po jej zaistnieniu oraz po powzięciu wiadomości o wpływie przeszkody na swoją zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, zawiadomić w najbliższym możliwym terminie drugą Stronę o zaistnieniu przeszkody i jej wpływie na swoją zdolność do wykonania zobowiązań wynikających 
z Umowy. Do dokonania zawiadomienia Strona zobowiązana jest również w razie ustąpienia przeszkody, o której mowa w ust. 1.

- Przyczyna zwolnienia wymieniona w ust. 1 jest skuteczna od momentu zaistnienia wydarzenia. Strona, która nie zawiadomi o wydarzeniu jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia.

- Przyczyna zwolnienia od odpowiedzialności wymieniona w ust. 1 zwalnia Stronę nie wywiązującą się, z obowiązku zapłaty odszkodowania, kar umownych oraz innych odszkodowań tak długo, jak utrzymują się przyczyny wyłączenia odpowiedzialności oraz w proporcji do stopnia, w jakim istnienie tych przyczyn realnie uniemożliwia realizację zobowiązań Strony w pełnym zakresie przewidzianym Umową.

- Przyczyna zwolnienia od odpowiedzialności wymieniona w ust. 1 przedłuża termin realizacji Umowy o okres, przez jaki wykonywanie przedmiotu Umowy było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej, tym samym wyłączając, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, prawo drugiej Strony do odstąpienia od Umowy. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Strony nie wykonującej świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz zainteresowanie drugiej Strony otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania przez Stronę, która je przerwała, druga Strona może zawiesić wykonanie swoich zobowiązań.

- Jeżeli przyczyna zwolnienia wymieniona w ust. 1 trwa dłużej niż okres trzech miesięcy, każda ze Stron posiada prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 11

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY – PROTOKÓŁ ODBIORU

- O zakończeniu wykonania przedmiotu umowy lub jego części Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej i przekazać upoważnionym pracownikom Zamawiającego dokumenty świadczące o zakończeniu prac, najpóźniej 
w dniu upływu terminu wykonania umowy zgodnie z § 2 ust. 1.

- Forma pisemna określona w ust. 1 jest zachowana, jeżeli oświadczenie o zakończeniu prac zostanie przesłane do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem e-mail. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania oświadczenia Wykonawcy wysłanego przez e-mail.

- Odbiór przedmiotu Umowy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego, będzie dokonywany przez komisję odbiorczą, składająca się z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po co najmniej jednej upoważnionej osobie z każdej ze Stron, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na zasadach określonych w ust. 4–6.

- Odbiór przedmiotu Umowy następuje w formie protokołu odbioru. W przypadku rozbieżności co do jakości i zakresu wykonanych prac, Strony sporządzą protokół rozbieżności.

- Protokoły odbioru sporządzone i podpisane na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowią dowód prawidłowego i kompletnego wykonania prac są podstawą do wystawienia Faktury za wykonane prace lub ich część.

- W przypadku podpisania protokołu rozbieżności, Strony przystąpią do usunięcia wyszczególnionych w protokole wad i zastrzeżeń. Po wykonaniu ww. prac uzupełniających zostanie powtórzona procedura odbioru przewidziana w niniejszym paragrafie.

§12

INNE POSTANOWIENIA

- W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy przed zapisami zawartymi w ofercie nr ………………………….., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz Ogólnymi warunkami dostaw, stanowiącymi załącznik nr 2.

- Ustalenia Stron odnośnie Praw Autorskich stanowią załącznik nr 3 do umowy.

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla strony pozwanej.

- Wszelkie oświadczenia składane w wykonaniu niniejszej Umowy powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym na adresy siedziby każdej ze Stron. Zmiana adresu wymaga niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej (listem poleconym) pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

- W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w Załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

- Osoby podpisujące niniejszą Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron, oświadczają, iż są należycie uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Strony ustalają, że pisma przesyłane na adresy Stron określone w niniejszej Umowie uważa się za skutecznie doręczone, a nieodebrane przez odbiorcę pismo wysłane na właściwy adres uważa się za odebrane 14 dni od daty złożenia pierwszego awiza przez doręczyciela. W przypadku odmowy odbioru pisma, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu odmowy odbioru.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

PRAWA AUTORSKIE

do Umowy

opracowanie i dostawa specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do obsługi nowo powstającego stanowiska badawczego Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów (dalej SOLWCiMP), zgodnie z ofertą ………………………… z dn. ……………………………...

§1

1. Na mocy Umowy i niniejszego załącznika Wykonawca gwarantuje w szczególności, iż:

a) 	wszystkie prace w zakresie opisanym w Umowie wykona zgodnie z ofertą z dnia ………………………….. nr ……………………….., stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy;

b) 	dostarczy w ramach realizacji Umowy Dokumentację Powykonawczą (zwaną „Dokumentacją Powykonawczą”), obejmującą wszelkie istotne informacje wymagane do pełnego korzystania z możliwości SOLWCiMP, w tym kody źródłowe oraz instrukcje, schematy połączeń sprzętu oraz inne informacje techniczne, których posiadanie jest konieczne do pełnego korzystania 
z SOLWCiMP, a także udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień w związku 
z przekazywanymi informacjami.

2. W dacie określonej w ust. 3 poniżej Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z całości opracowania SOLWCiMP, w tym do Dokumentacji Powykonawczej, zwanych dalej łącznie Utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), jakie powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy (dalej Licencja). W zakresie, w jakim rezultatem wykonania Umowy nie będą Utwory, należy stosować wprost przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie o dzieło. W takim przypadku poniższe postanowienia należy stosować w sposób odpowiedni, a w miejsce udzielenia Licencji nastąpi upoważnienie do korzystania z dzieła.

3. Udzielenie Licencji do Utworów (lub upoważnienia do korzystania z dzieła w rozumieniu przepisów KC) nastąpi w chwili przekazania ich Zamawiającemu lub w chwili otrzymania za nie zapłaty, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, na czas nieoznaczony, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej w Umowie.

§2

1. Wykonawca gwarantuje, że:

a) 	posiada doświadczenie przy realizacji zamówień tego typu, pełne zaplecze techniczne (hardware) oraz programowe (software) wraz z możliwością swobodnego i legalnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla opracowania i wykonania SOLWCiMP;

b) 	dysponuje prawami autorskimi do wszelkich dóbr niematerialnych koniecznych dla opracowania i realizacji SOLWCiMP w odpowiednim zakresie, obejmujące możliwość korzystania i rozporządzania prawami na polach eksploatacji 
w szczególności wymienionych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w oparciu o posiadane najnowsze (stabilnie działające) technologie i legalne oprogramowanie, które zapewnią właściwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z najwyższym stanem wiedzy w danej dziedzinie.

3. Wykonawca, wykorzystując swoje doświadczenie w realizacji systemów tego typu, może wesprzeć Zamawiającego przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących efektywności, funkcjonalności, rozwiązań technologicznych i informatycznych zastosowanych 
w SOLWCiMP. Jednakże ustalenie warunków współpracy, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym, nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

4. Wykonawca bezwarunkowo zwolni z odpowiedzialności majątkowej Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, za naruszenie praw osób trzecich, w tym także autorskich praw majątkowych, a także bierze odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tym związane, chyba że naruszenie tychże praw osób trzecich nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5. Strony gwarantują bezwzględne zachowanie w tajemnicy rozwiązań technicznych lub programistycznych, które mogą ułatwić próby naruszania integralności lub bezpieczeństwa SOLWCiMP lub zgromadzonych w nim danych przez osoby niepowołane, a także współdziałać w przyszłości w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń dotyczących ich nienaruszalności.

§3

- Wykonawca zapewnia, iż stworzone przez niego Utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca gwarantuje nabycie autorskich praw majątkowych oraz uzyskanie zgód i zezwoleń od osób trzecich w zakresie umożliwiającym pełną realizację niniejszej Umowy.

- Z chwilą określoną w §1 ust. 3 powyżej Wykonawca udziela Licencji Zamawiającemu na korzystanie z Utworów. Udzielenie Licencji następuje na wszystkich polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

a) 	utrwalanie na jakimkolwiek nośniku informatycznym (w tym Internet), jak i na serwerach;

b) 	zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), jak i przesyłu pomiędzy sieciami komputerowymi;

c) 	wprowadzanie na własny użytek do pamięci komputera;

d) 	wykorzystanie do celów promocyjnych;

e)	prezentację Utworu wykonania całościowego lub częściowego;

f) 	przesyłanie w sieciach informatycznych, w tym również, lecz nie wyłącznie, w sieci Internet, Intranet;

g) 	wykorzystanie w systemie i w ramach funkcjonalności SOLWCiMP, w tym dla celów szkoleniowych;

w nieograniczonym czasie (godzinie, roku) i przestrzeni, nieograniczonym czasie przesyłu, nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i bez żadnych ograniczeń terytorialnych.

- Prawo pełnej i swobodnej eksploatacji Utworu w zakresie, o jakim mowa w niniejszej Umowie, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

- Zamawiający zastrzega możliwość korzystania z Utworów lub jego fragmentów oraz innych materiałów powstałych z jego udziałem bez zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów.

- Zamawiający może swobodnie dokonać wszelkiej niezbędnej modyfikacji Utworów. 
O dokonanej modyfikacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej przeprowadzenia.

- Zamawiający jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych, w szczególności jest zobowiązany do oznaczania autorstwa Utworów oraz rzetelnego ich wykorzystywania.

- Zamawiający nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§4.

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Utworów i udzielenia licencji na korzystanie z nich na wymienionych w niniejszym załączniku polach eksploatacji, zostało ujęte w kwocie wyrażonej w Umowie. Udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń, jakich wymaga lub będzie wymagało w przyszłości prawo, będzie negocjowane i regulowane w odrębnych umowach.

2. Wynagrodzenie powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu stworzenia Utworów i udzielenia Licencji na korzystanie z Utworów na wymienionych powyżej polach eksploatacji.

§5.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część Umowy na opracowanie i dostawę specjalistycznego oprogramowania i sprzętu do obsługi nowo powstającego stanowiska badawczego Laboratorium Wymiany Ciepła i Mechaniki Płynów, zgodnie z ofertą ………………………. z dn. ……………………..r.

Zamawiający 							Wykonawca